Körös-szögi Kistérség

Hulladékgazdálkodási Rendszerének továbbfejlesztése

Projekt azonosító: KEOP-1.1.1/C-13-2013-0043

Pályázati felhívás megnevezése: Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

KEOP-1.1.1/C/13

A projekt főbb adatai:

Projekt címe: Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének továbbfejlesztése

Projektazonosító: KEOP-1.1.1/C-13-2013-0043

A beruházási elemek várható átadása: 2015. szeptember 30.
A projekt várható beruházási költsége: 525.400.000 Ft

Érintett lakosok száma: 39,996 fő

Érintett települések: Szarvas, Gyomaendrőd, Kondoros, Kardos, Csabacsűd

A projekt hulladékkezelési célkitűzései 2016-ban

- A Hulladékokról szóló törvény (továbbiakban HT) szelektív célkitűzéseinek teljesítéséhez nem elegendő a korábbi KEOP projektben fejlesztett gyűjtőpontos gyűjtés, hanem kibővített házhoz menő szelektív gyűjtésre  van szükség. A fejlesztés nélkül a 2020-ra előirányzott 50 %-os papír, műanyag, üveg, fém visszagyűjtés nem biztosítható. Ezért a beruházás elvégzése elkerülhetetlen.

- A szelektív hulladékgyűjtés további költséghatékony növeléséhez, azonban elengedhetetlen az eddig beszerzett, illetve meglévő gyűjtési infrastruktúra optimalizálása, ugyanis így jelentős kihasználatlan kapacitások keletkezhetnek. A cél a vegyes és szelektív hulladékgyűjtés olyan együttes optimalizációja, amely lehetővé teszi a hatékony gyűjtési infrastruktúra üzemeltetését. Fentiek miatt elengedhetetlen a járatoptimalizálás, illetve edényazonosítás bevezetése is a térségben.

Érintett földrajzi terület bemutatása

Szarvas a Hármas-Körös holtágának bal partján fekszik, a körös--völgyi természetvédelmi terület része. A múlt században végzett folyamszabályozások után kialakult másodlagos folyóártér hazánk egyik legszebb tájegysége. Szarvas 150 kilométerre van Budapesttől, a 44-es számú főúton és vasúton érhető el.

Gyomaendrőd 1982. január elsején Gyoma és Endrőd Nagyközségek egyesülésével jött létre. Békés megye északi felében, a Hármas-Körös partján, annak árterületén fekszik. A 14.181 lakosú Körös-parti városon a 46. számú főút és a Budapest-Lőkösháza vasútvonal halad keresztül. E terület már az ország legszélsőségesebb éghajlatú részéhez tartozik. Az ország legtisztább vizű folyójaként ismert Hármas-Körös partján fekvő Gyomaendrőd nemcsak a horgászok és a vízisportok kedvelőinek paradicsoma, hanem híres gyógyvizének köszönhetően a gyógyulást keresők kedvelt úti célja is. A 2003-ban teljesen felújításra kerülő Liget Fürdő 62 Celsius-fokos vizét 1960-ban gyógyvízzé nyilvánította az Egészségügyi Minisztérium.

Kondoros: A település vízellátásának problémáját egy törpevízmű létesítése oldotta meg, amely építésének első szakasza 1962-ben, a második szakasza 1966-ban készült el.  Ennek eredményeként kiépült a község egész területét behálózó, 37 kilométer hosszúságú vízvezeték-rendszer. 1990 júniusában átadták a szennyvíztisztító-telepet. 1996. április 25-én Kondoros Nagyközség Önkormányzata belépett a Körösök-Völgye Önkormányzatok Területfejlesztési és Területrendezési Közhasznú Társaságba.

Kardos: A település a 44-es számú főút mentén helyezkedik el Szarvastól 15 kilométerre, Békéscsabától 35 km-re. A település jelenlegi területe Szarvas külterülete volt. A község tagja a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulásának.

Csabacsűd: Békéscsabától 40 kilométerre (44-es főút) található település.

Az érintett lakosság száma összesen 39.966 fő. A projektterület települései:

- Településszerkezet

Békés megyére az úgynevezett óriásfalvas településhálózat a jellemző, népsűrűsége viszonylag alacsony, az egy km2-re jutó 68,5 lakos alapján az országos átlagnál majd 40 fővel kevesebb.. A népesség 70%-a él városokban, 17%-a a megyeszékhelyen. A Dél-alföldi régió az ország legritkább településhálózatával rendelkezik. A külterületek, ezen belül a tanyák mellett új térbeli jelenség a kisméretű falvak növekvő száma és jelentősége a régió településhálózatában.

A népességfogyás itt is erőteljes és folyamatos. Legnagyobb népességű városai: Békéscsaba (megyeszékhely és megyei jogú város), Orosháza, Gyula, Békés és Szarvas.

A Körös-szögi Kistérség Fejlesztési Stratégiája és Szarvasi Kistérség cselekvési terve alapján hosszú távon a versenyképesség képesség olyan mértékű kialakítása a cél, amellyel tágabb környezetében is előnyhöz jut versenytársaival szemben.

A kistérségben számos adottság van, ami a gazdasági termelésben, az energiatermelésben, turizmusban, a humán erőforrás terén, az infrastruktúrában és a környezetvédelemben is úgy hasznosítható, hogy közben egy versenyképes kistérség teremthető.

A térség elmúlt 10 év hulladékgazdálkodási célú fejlesztései és a folyamatban lévő kapcsolódó beruházások:

(fehér szín meglévő infrastruktúra, sárga szín KEOP 1.1.1. projekt)

KEOP 1.1.1./2F/09 projekt megvalósítás alatt álló elemei:

- 2400 db kisebb háztartási komposztáló, 100 db nagyobb háztartási komposztáló edény, (Gyomaendrőd, Szarvas, Kondoros)

- 2 db mobil aprító (Kondoros, Szarvas)

- 5086 db biokuka kihelyezése (Szarvas, Gyomaendrőd, Kondoros minden kertes családi ház)

- 12-vel több gyűjtősziget (31-ről 43-ra nő a száma) 1000 lakosra jut 1 (Szarvas, Gyomaendrőd, Csabacsűd, Kardos, Kondoros)

- Új hulladékudvar létesítése (Kondoros)

- 3 db szelektív hulladékgyűjtő autó (Szarvas, Gyomaendrőd, Csabacsűd, Kardos, Kondoros)

- 1 db konténerszállító jármű (Szarvas, Gyomaendrőd, Csabacsűd, Kardos, Kondoros)

- 1-1 új komposztáló létrehozása (Szarvas és Kondoros).

A 2015-ös további fejlesztések: Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043):

- Járatoptimalizáló rendszer szelektív gyűjtőjárműre (GPS, érzékelők az autón)

- Szállítójárművek (12 db)

- Billenős pótkocsi (3 db)

- Tömörítős gépjármű (2 db)

- GPS nyomkövető és RFID rendszer

- Számítógépes konfiguráció (GPS és RFID rendszer logisztikai irányításához)

- Vegyes gyűjtőedényzet RFID chippel (700 db)

- RFID chip meglévő vegyes gyűjtőedényzetre (7 500 db)

- Meglévő vegyes hulladékgyűjtő gépjármű alkalmassá tétele tömegarányos differenciált díjfizetés bevezetésére

- Mérleg szoftver

- Homlokrakodós erőgép (2 db)

- Rakodó-kotró gép (1 db)

- Rakodó-kotró gépre szerelhető aprító őrlőkanál-adapter (1 db)

- Konténerek (50 db)

- Vegyes gyűjtőedényzet RFID chippel, kísérleti, házhoz menő (350 db)

- GPS nyomkövető és RFID rendszer kísérleti gyűjtéshez

- Gyűjtőedények vegyes gyűjtéshez (8 346 db)

- Járatoptimalizáló rendszer meglévő vegyes gyűjtőautókra (5 db)

- Villás targonca (1 db)

- Mobil üvegtörő kanál erőgéppel (1 db)

- Forgó kotró gép (1 db)

4. A beruházási elemek várható átadása: 2015. szeptember 30.

A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése

A Körös-szögi Kistérség települései jelentős erőfeszítéseket tettek hulladékgazdálkodási közszolgáltatói kötelezettségeik teljesítése érdekében. Közös beruházásban megvalósították a Gyomaendrődi hulladéklerakó telepet, mely megfelelő aljzatszigeteléssel rendelkezik. A települési szilárdhulladék lerakással történő ártalmatlanítási feltételei így adottak.

A településeken megkezdődött a hulladékok egy részének szelektív gyűjtése Szarvason és Gyomaendrődön. A települési szilárdhulladék közel 2%-át gyűjtik szelektíven. Ha ide számítjuk a parkokból, utak mentéről, közterületekről begyűjtött zöld hulladék mennyiségét is, akkor a szelektív gyűjtési aránya a referencia évben eléri a 12,5%-ot.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv célkitűzéseinek teljesítéséhez, azonban további fejlesztések szükségesek. A társult települések több mint 40 ezer lakosa és azok intézményei mintegy 12 ezer tonna hulladékot termelnek évente. A korábbi hulladékgazdálkodási közszolgáltatók a korábbi KEOP pályázat útján korszerűsíteni tudták a meglévő elavult eszközparkjukat, valamint fejleszteni tudták a szelektív hulladékgyűjtés rendszerét.

A gyomaendrődi hulladéklerakó udvar mellett a projekt megvalósítása során Szarvason és Kondoroson is lesz hulladéklerakó udvar. Így a lakosságnak újra lehetősége lesz, az otthonától elérhető távolságra elszállítani a kommunális jellegű hulladékait. Ezáltal csökken az illegális hulladéklerakások mennyisége.

Nagy gondot okozt a kertes családi házaknál keletkező zöldhulladékok elhelyezése, erre megoldást jelenthet a házi komposztálás. Ennek elősegítése céljából a térség 2400 db egyszerű házi komposztálót és 100 db műanyag háztartási komposztáló edényt szerez be.  Valamint két mobil aprító segítségével Kondoroson és Szarvason, így az egész kistérségben lehetőség nyílik, a nagyobb kertekben összegyűlt gally, nyesedék, helyben történő aprítására, ezzel a nyesedéket komposztálásra alkalmas fizikai állapotba hozva.

A 400-500 négyszögölnél kisebb de erőteljesen parkosított ingatlanoknál, már előfordul, hogy a keletkező biohulladék mennyisége több mint a kert komposztfelvevő képessége. Ezért három kisvárosban (Gyomaendrőd, Kondoros, Szarvas) gyakorlatilag minden kertes családi háznál biokuka lesz kihelyezve 5086 db. A biokukák révén begyűjthető az egyéb hulladékoktól elkülönítetten a lakó ingatlanokon keletkező biohulladék.

Ezt kiegészítve a városok közterületeiről begyűjtésre kerülő biohulladékkal egy-egy városi komposztáló telepen kezelik. A helyben történő komposztálás előnye, hogy kicsi a laza térfogatú biohulladék szállítási távolsága és ezzel szállítási költsége is. A kész komposzt helyben marad, így annak felhasználása keletkezési helyén, a városi közterületeken, illetve lakóingatlanokon hasznosítható. Ez a tevékenység nagyban elősegíti a lakosság és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók együttműködését. Az így gyűjtött biohulladék túlnyomó többségében tiszta, szennyező anyagoktól mentes és minőségi komposzt előállítására alkalmas. Tavaszi virágültetési akcióval kiegészítve a saját komposzt felhasználása jelentős szemléletformáló tényező.

A kistérségben a csomagolóanyagok szelektív gyűjtése már korábban megkezdődött. Az gyűjtőszigetek száma 43 db-ra emelkedik, így átlagosan 1000 lakosra jut egy gyűjtősziget. A városokban működő intézményektől, áruházaktól, ipari vállalatoktól közvetlenül szállítják el a szelektíven előválogatott hulladékot.

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat ellátó gazdasági társaságok bemutatása:

KOMÉP VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

A KOMÉP Városgazdálkodási Kft Szarvas város önkormányzatának tulajdonában van. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat Szarvas és Csabacsűd településeken látja el.

A vegyesen gyűjtött hulladék Szarvasról hulladékátrakó állomáson keresztül tömörítős konténerben kerül beszállításra a Gyomaendrődi hulladéklerakóba. A szelektíven gyűjtött hulladékot Szarvason előválogatják és bálázott állapotban értékesítik.

TELEPÜLÉS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Kondoroson a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat az önkormányzat tulajdonában lévő Települési Szolgáltató Intézmény látja el.

Kondoroson nagyközség területén vegyes hulladékgyűjtéssel kerül a TSZH begyűjtésre. A szolgáltató a háztartásoktól, intézményektől, közterületről heti gyakorisággal összegyűjtött kommunális hulladékot a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő telepre szállítja, ahol lerakással történik az ártalmatlanítás.

GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Nonprofit Közszolgáltató KFT.

Gyomaendrőd, Kardos és Hunya települések hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatait a többségi önkormányzati tulajdonban lévő Gyomaszolg Kft. látja el. (Többségi önkormányzati tulajdon:Gyomaendrőd: 70%, Dévaványa: 25%, Hunya: 1%, Örménykút: 1%, Kétsoprony: 1%, Kardos: 1%, Csárdaszállás: 1%).

- A hulladék keletkezésének megelőzése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése

A Körös- Szögi Kistérség a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentésére a leghatékonyabb eszköznek a környezettudatos gondolkodást, illetve az arra történő ösztönzést, nevelést tartja. Ennek érdekében a helyi ifjúságot céltudatosan, nevelési programok segítségével tanítja.

A Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola elnyerte az ökoiskola címet. Ennek a programnak a keretében az iskolán belül megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés, a veszélyes hulladéknak számító használt elemeket is elkülönítve, egy arra kijelölt illetve alkalmas edényben gyűjtik. A környezetük megóvása érdekében a gyerekek megtanulják a legfontosabb, gyakorlatban is használható környezetbarát(abb) életvitel lépéseit. A szemléletes, gyakorlatias neveléshez kötve történt a savaseső-mérés is. A pedagógusok munkájának segítése valamint az egységesebb nevelés érdekében, az iskola elkészítette a „Környezeti nevelési pedagógiai programját” is. Továbbá az Egyetem helyi gyakorlóiskolája is aktív a zöldnevelés terén.

A Körös-szögi Kistérség a lerakással ártalmatlanított hulladékok mennyiségének csökkentésére is számos intézkedést valósított meg. A lakosság számára elérhetővé tette a fejlettebb országokban már teljes mértékben alkalmazott szelektív hulladékgyűjtést. Ezzel a szolgáltatással jelentősen csökkenthetjük a környéken lerakott hulladék mennyiségét. Így a környezettudatos gondolkodás már a felnövő generáció előtt is jó példaként szolgál, és élhetőbb környezetet teremt.

- A hulladék kezelése

A begyűjtött hulladékok kezelését jelenleg a Szarvasi, Gyomaendrődi telepek végzik az alábbiak szerint:

Szarvasi hulladékkezelő telep:

A szarvasi hulladékkezelő telep nagysága: 9000m2

A hulladékkezelő telep kapacitása:

- települési szilárdhulladék: 14.000 t/év

- szelektív hulladék: 3.400 t/év

- inert hulladék: 4.000 t/év

A hulladékkezelő telep berendezései és létesítményei

- 1 db veszélyes hulladéktároló épület

- 1 db hulladékkezelő épület

- 1 db porta épület

- 1 db hídmérleg és az ehhez tartozó kezelő számítógép

- 1 db SP 18 présgép + 4 db TT 27 típusú 27 m3 konténer

- 1db szelektív hulladék bálázó gép

- 4 db 24 m3 hulladéktároló konténer

- 2 db 15 m3 hulladéktároló konténer

Gyomaendrődi Hulladékkezelő telep

A hulladéklerakó építésére az alábbi 9 önkormányzat fogott össze: Gyomaendrőd város, mint gesztor önkormányzat, Csabacsűd község, Csárdaszállás község, Hunya község, Kardos község, Kétsoprony község, Kondoros nagyközség, Örménykút község, Szarvas város.

A hulladéklerakó telep a településeken képződő szilárd kommunális hulladékok fogadására és lerakással történő ártalmatlanítására szolgál. A telepen egy komposztáló is működik, ahol szennyvíziszap és a szelektíven gyűjtött biológiailag lebomló szerves anyagok (lomb, nyesedék, fű, háztartásokban képződő zöldhulladékok) kerülnek komposztálásra. A komposztálási rendszer táblás rendszerű. A komposzttér nagysága 2000 m2. A komposztáló telep kapacitása 7000 t/év. A hulladéklerakóra beszállított hulladékok ártalommentes, környezetkímélő elhelyezése a szigetelt depóniatéren történik. A hulladék depónián keletkező biogáz összegyűjtésre kerül és fáklyázással ártalmatlanítják.

A nem optimalizált szelektív gyűjtésnek köszönhetően a korábbi KEOP projektben beszerzendő kukásautókat csak a házhoz menő biohulladék gyűjtéshez fogják majd használni (a meglévő és beszerzendő gyűjtőpontok alsó ürítésűek!).

Jelen projekt célja, hogy a szelektív hulladék gyűjtés optimalizálásával lehetővé tegye, hogy a projekt új gyűjtőautói a biohulladék gyűjtés mellett kiegészítő házhoz menő zsákos gyűjtést is végezzenek (megnövelve a szelektíven begyűjtött hulladék mennyiségét), illetve beszerzésre kerüljenek azok az autók, amelyek képesek a meglévő, illetve a korábbi KEOP projektben kialakított gyűjtőpontok ürítésére is.

A fejlesztési szükségszerűségek számszerűsítése:

- Szelektív gyűjtés:

A szelektív hulladékgyűjtés csírái már jelenleg is megtalálhatók a térségben, gyűjtőszigetekkel elindításra került a szelektív hulladékgyűjtés. A jelenlegi rendszer a korábbi KEOP  fejlesztésnek köszönhetően tovább bővül, azonban így sem lesz képes megfelelni a 2020-ra kitűzött 50 %-os hasznosítási célnak. A térség a csomagolási irányelv elvárásait nagyjából teljesíteni tudja, de az 50 %-os papír, műanyag, üveg, fém visszagyűjtést megfogalmazó Ht célkitűzés teljesítéséhez további kb. 1.000 tonna papír, műanyag üveg, fém gyűjtési kapacitás kiépítése szükséges.

- Maradék vegyes hulladék gyűjtése:

A közszolgáltatás újjászervezésével szükséges a meglévő gyűjtési eszközpark optimalizálása, racionalizálása, illetve szükség szerinti kiegészítése.

További fejlesztési szükséglet a szolgáltatás logisztikai rendszerének optimalizálását támogató informatikai fejlesztése. A térségben lerakó kapacitás építése sem szükséges, mivel a Gyomaendrődi lerakó elegendő szabad kapacitással rendelkezik.

Célkitűzések

A projekt átfogó célja a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) fejlesztési stratégiáján belül, az egészséges, tiszta települések prioritási tengelyén a KEOP célrendszer 1. céljának elérése a Körös-szögi Kistérség területén, miszerint:

a fenntartható településfejlődés környezeti feltételeinek javítása;

a települési környezet állapotjellemzőinek javítása.

Ezáltal az egészséges tiszta települések megteremtése;

a projekt által érintett lakosság környezeti biztonságának megteremtése;

a környezeti fenntarthatóság megteremtése.

Környezetvédelmi, ökológiai célok

A projektfejlesztéssel kapcsolatban e célok közvetve fogalmazódnak meg, hiszen az emberi egészség védelme, mint elsődleges, közvetlen cél mellett a projekt megvalósítása az emberi életkörülmények, elfogadható életminőség és az egészséges lakókörnyezet biztosítását szolgálja.

A modern kor elvárásainak megfelelően létrehozott és üzemeltetett hulladékgazdálkodási rendszer közvetve a környezet szennyezőanyaggal való terhelésének csökkentését is eredményezi. Az anyagában történő hasznosítás pedig csökkenti az elsődleges nyersanyagok iránti igényt hozzájárulva a zárt termelési anyagkörök kialakulásához.

  - A szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiterjesztése és teljessé tétele

  - a papír, műanyag üveg és fém csomagolási hulladék szelektív gyűjtését követően anyagában történő hasznosításra

  - kapcsoltan a nem csomagolási papír hulladék tervezett szelektív begyűjtése

  - Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése

  - Az intézményeknél keletkező csomagolóanyagok gyűjtésének megszervezése

  - A lakossági szelektív gyűjtési logisztikát elősegítő informatikai fejlesztések

  - A maradékhulladék gyűjtési rendszer eszközeinek fejlesztése:

  - Vegyes gyűjtéshez szükséges eszközpark beszerzése

  - A hulladék gyűjtési logisztikát elősegítő informatikai fejlesztések

  - A meglévő központok kiegészítő eszközfejlesztése

  - Komposztálás gépeinek fejlesztése

  - Hulladékudvar infrastuktúra fejlesztés

A hulladékkezelési célkitűzések 2016-ban

Működési költségek

A projekt működésének költségei a létrejövő létesítmények és beszerzendő gépek, eszközök üzemeltetéséből adódnak, a kezelt hulladékmennyiségek, és a kezelés fajlagos költségeinek szorzataként.

Nyersanyag-költség megtakarítása - Visszanyerhető anyagok és energia

A megfelelő piaci érték alapján minden egyes hasznosított termék esetében szükséges megbecsülni a visszanyerhető és hasznosítható nyersanyagok (műanyag, üveg és fém) valamint a biológiailag lebomló hulladékból keletkezett komposzt értékét, illetve az energetikai hasznosításból keletkező energia- és hőtermelés hasznát. A becsült piaci értéket a termék piaci árának és mennyiségének szorzatával lehet meghatározni.

Egyes hulladék összetevők esetén a haszon a projektben pénzügyileg nem realizálódik (pl.: hulladékból származtatott tüzelőanyag elégetése). Ezekben az esetekben a harmadik fél hulladékhasznosításából származó hasznát szükséges mint közgazdaságilag realizálható értéket szerepeltetni.

Üvegház hatású gázok csökkentése

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével járó gazdasági előnyök számszerűsítéséhez két változó meghatározása szükséges: a csökkenés mennyiségének várható értéke és egy másik, amellyel meghatározható ennek a számszerűsített (pénzbeli) értéke.A CO2 kibocsátás csökkentésének számszerűsítésére vonatkozó feltételezés, hogy a CO2 kibocsátás megelőzésének ára a projekt induló évében 8700 HUF/tonna, és a projekt végére fokozatosan növekedve 13.050 HUF/tonna értéket fog elérni.

| Fejlesztési eredmények típusok szerint | A beruházás ideje alatt | A beruházást követően |
| --- | --- | --- |
| Gazdasági hatásai | - Térségi beruházások volumenének megnövekedése. - Környezetipari fejlesztések meghonosítása. | - Hosszú távú adó és járulék bevételek. - Alapot ad további környezetvédelmi ipari fejlesztések megvalósításához. |
| Társadalmi hatásai | - Munkahelyteremtés - Fejlesztések elmaradott térségekben | - Hosszú távon biztosított munka, akár hátrányos helyzetű társadalmi csoportok részére is. |
| Környezeti hatásai | - Nem számottevő | - A beruházások hosszú távra megteremtik a hulladékok szelektív hulladék gyűjtésének feltételeit |
| Hatásterülete | - Nem releváns | - Társulás |

- Szelektív gyűjtés

A szelektív gyűjtésre a program megvalósulása után két alapvető lehetőséget, házhoz menő gyűjtés (új fejlesztés), gyűjtősziget (meglévő rendszer) biztosítunk.

Házhoz menő gyűjtés

Gyomaendrőd, illetve Szarvas egyes családi házas övezeteiben házhoz menő szelektív hulladgyűjtés bevezetése történik.  A gyűjtésbe folyamatosan kell bevonni a háztartásokat 2000 háztartással indul a program, amelyet 2020-ig 6.000 körülire növelnek. A gyűjtés zsákkal történik, melyet a lakosság számára kiosztanak. Az így gyűjthető hulladékok köre: a papír, műanyag, fém és a társított csomagolóeszközök. Az üveg hulladék elkülönített gyűjtését a közterületeken elhelyezett üveggyűjtő konténerekkel (gyűjtőpont) oldják meg. A házhoz menő hasznosítható hulladékgyűjtést a hulladékmennyiség függvényében havi gyakorisággal tervezik.

Az edények ürítését tömörítőlapos gépjárművek végzik. A kiszolgálandó háztartások számát, a gyűjtési gyakoriságot és a viszonylag kicsi gyűjtési távolságot figyelembe véve a 3 db jármű útvonalának optimalizálásával megoldható.

Gyűjtőszigetes gyűjtés

A gyűjtőszigetek a lakosság számára a lakóhely közelébe és egyéb forgalmas pontokra kihelyezett részleges vagy teljes szelektív gyűjtést biztosító „konténer telepek”, amelyek környezetbe illő módon kerülnek elhelyezésre, ide a lakosság a saját maga által szelektált hulladékot elhelyezheti.

- Zöldhulladék gyűjtés

Elkülönített gyűjtéssel biztosítható, hogy a biológiai kezelés (komposztálás) után értékes talajjavító komposztot kapunk, amely sikeres minősítés után a mezőgazdaságban kihelyezhető.a zöldhulladék gyűjtésre eszközrendszer további fejlesztése nem történik.

- Vegyes gyűjtés fejlesztése

Az új egységes szolgáltatási struktúra megköveteli a vegyes gyűjtőautók nyomon követését, illetve ahol még nem épült ki az edényazonosító rendszer (Gyomaendrődön, és Kardoson vonalkódos rendszer került bevezetésre) a meglévő vegyes gyűjtőedényzet a gyűjtés követésére, az igénybevevők azonosítására és az igénybevétel tényének rögzítésére RFID TAG-gel (chip) kerül felszerelésre.

Szarvas esetében bevezetésre kerül a mennyiségarányos mérés, ehhez a gépjárműveket hiteles mérleggel szerelik fel. A komposztálók, hulladékudvarok, illetve a Gyomaendrődi lerakó további eszközfejlesztése szükséges.

Informatikai fejlesztések

Mérleg és szoftver

- Fedélzeti számítógép a GPS rendszerébe integráltan, mindkét kétoldali kisedény bedobóra szerelt mérőcellák, beszerelve segédanyagokkal

- Feldolgozó program GPS rendszerbe integrálva, adatszolgáltatás illesztése a vállaltirányítási rendszerhez

- Mérleghitelesítés

Hulladékkeletkezést megelőző intézkedések

A projektben nagy súlyt fektetnek a hulladékmegelőző intézkedések bevezetésére. Ennek célja a keletkező hulladékok mennyiségének és veszélyességének csökkentése. A projektben az alábbi hulladék-megelőzési intézkedéseket tervezték:

- lakossági tudatformálás

- újra használati központ

- Díjpolitika

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.

- A projekt hatásai

Szelektív gyűjtés

- Az újra hasznosított anyagok csökkentik a természeti erőforrások felhasználását, és a szennyezőanyag kibocsátást.

Komposztálás

- Műtrágyatermelésből származó környezetszennyezés, környezeti károk csökkenése.

- A biogazdálkodás, mint természet közelibb agrárgazdálkodás lehetőségeinek segítése.

Egyéb gazdasági, társadalmi externális hatások:

- Új munkahelyek teremtődnek mind a működés, mind a megvalósítás során.

- Idegenforgalom fejlődési lehetősége javul.

- Az ingatlanok értéke nő.

Kedvezőtlen környezeti hatások:

Bizonyos lakott területeket érintő útszakaszokon megnő a teherjármű forgalom és ez károsíthatja az épületeket, az út állapotát, valamint levegőszennyezéssel és zajterheléssel érintheti a lakosságot is.

A projektgazda: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása

A társulás legfőbb szerve a Társulási Tanács, amelyet a társult települések polgármesterei alkotnak. A Többcélú Társulás képviseletét a Társulás elnöke látja el. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása döntéseit a Társulási Tanács koordinálja és felügyeli.

Néhány szó a kommunikációról

Nincs még egy olyan tevékenység, amely annyit tud hozzátenni egy projekt sikerességéhez, mint a hatékony, jól átgondolt, sikeres kommunikáció.

A települési szilárdhulladék kezelési rendszer bevezetésekor, de már azt megelőzően is – a projekt-előkészítési szakaszban is - komoly erőfeszítések szükségesek a lakosság figyelmének felkeltése, és lehetőség szerint pozitív irányú véleménye kialakításának érdekében. A bevezetés elengedhetetlen feltétele egy jól megalapozott és átgondolt kommunikációs tevékenység, melynek középpontjában az ember és az őt körülvevő környezet kapcsolata, összefüggésrendszere, a környezettudatos gondolkodás, a környezettudatos magatartás fontossága és a fenntartható fejlődés eszméje áll.

A kommunikációs tevékenység célja hogy megismertesse a lakossággal:

- az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásait,

- a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát és annak módjait, lehetőségeit,

- a modern, környezetet a lehető legkevésbé terhelő hulladékgazdálkodás rendszerét,

- a biztonságos hulladékkezelés szükségszerűségét,

- a hulladéklerakók fontosságának mivoltát,

- a hulladékszállítási díj összetevőit és annak nagyságrendjeit,

- az EU-támogatás felhasználásán keresztül az uniós tagságunk kézzelfogható előnyeit.

A projektben megvalósítandó PR és kommunikációs feladatok:

- projektlátogatás szervezése újságírók számára

- Internetes honlap készítése és folyamatos működtetése: www.szelektiv.korosszog.hu

- Sajtóközlemény kiküldése a Projekt indításáról és zárásáról

- Nyomtatott tájékoztatók, brosúrák elkészítése, lakossági terjesztése

- Lakossági fórumok (5 db) szervezése

- Nyitórendezvény megrendezése

- Hulladékból termék kiállítás szervezése

- Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény

- Közvélemény-kutatás

- Online vetélkedők, pályázatok

- Verseny (fizikai) gyermekek számára

- Pályázat (szellemi) gyermekek számára

- Nyílt napok megrendezése.

Bővebb információ:

Hankó Gergely

ÖKO-Pack Nonprofit Kft.

06 70 249 61 13

gergely@okopack.hu